Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Дисциплина: «Управление проектами АСУ»

Профиль: «Автоматизированные системы интеллектуальной обработки информации и управления»

Семестр 6

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

Тема: «Начальная стадия создания программного проекта»

Выполнил: студент группы АСУ-23-1б

Злыгостев Д.Н.    ___________

Проверил: доцент кафедры ИТАС

Прозорова Л. Ю.	 ___________

Дата ______

Пермь, 2026

Содержание

1. Цель и задачи	3

2. Структура SADT	4

2.1 Общая структура проекта	4

2.2 Иерархическая структура проекта	5

2.2 Описание связей между блоками	6

3. Проект в MS Project	9

4. Ответы на вопросы	10

1. Цель и задачи

Цель работы: получение навыков работы на начальных этапах проектирования программных продуктов и систем; знакомство с основными элементами и освоение навыков работы с интерфейсом системы, умения вводить и редактировать задачи проекта.	Задание 1: построить диаграмму проектирования программного продукта, используя методологию SADT.

Задание 2: создать новый файл проекта «База данных» и выполнить операции редактирования данных в представлении Диаграмма Ганта.

Задание 3: Ввод набора задач из программного проекта

2. Структура SADT

2.1 Общая структура проекта

Общая структура проекта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – общая структура проекта

2.2 Иерархическая структура проекта

Иерархическая структура проекта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Иерархическая структура проекта

2.2 Описание связей между блоками

В таблице 1 представлено описание работ, присутствующих в SADT-диаграмме.

Таблица 1 – Описание работ в иерархической структуре проекта

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование предметной области | Определение необходимых функций программного приложения |
| 2 | Разработка ТЗ | Разработка технического задания для команды разработчиков |
| 3 | Создание приложения | Разработка бэкэнда и фронтенда приложения |
| 4 | Тестирование | Тестирование готового программного приложения, проведение работ по исправлению найденных ошибок. |
| 5 | Введение в эксплуатацию | Подключение и настройка серверов. Подготовка программной документации |

Таблица 2 отображает связи, присутствующие в SADT-диаграмме проекта.

Таблица 2 – Описание связей в иерархической структуре проекта

| № |  | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход |  |  |  |
| 1 |  | Технологический регламент | Документация, описывающая текущий процесс фильтрации химических продуктов. |
| 2 |  | Параметры оборудования | Характеристики датчиков, контроллеров, насосов, клапанов и задвижек |
| 3 |  | Устав проекта | Положения из устава проекта. |
| Управление |  |  |  |
| 1 |  | Экологическое законодательство | Федеральные законы, нормы ПДК, требования к выбросам и сбросам |
| 2 |  | ГОСТы на АСУ ТП | ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.601, ГОСТ 34.602 и др. |
| 3 |  | Промышленная безопасность | Нормы и правила безопасности на производстве. |
| Механизм |  |  |  |
| 1 |  | Системный архитектор. | Разработка архитектуры системы, создание ТЗ |
| 2 |  | Руководитель проекта | Управление проектом, контроль сроков и бюджета |
| 3 |  | Программист | Разработка ПО мониторинга, модуля управления, подсистемы сбора данных и оповещения |
| 4 |  | Инженер по автоматизации | Анализ технологии, интеграция с оборудованием, пуско-наладочные работы |
| 5 |  | Тестировщик | Функциональное, нагрузочное и интеграционное тестирование |
| Выход |  |  |  |
| 1 | Автоматизированная система управления |  | Готовая автоматизированная система мониторинга и управления. |
| 2 | Документация |  | Совокупность отчетных документов по проекту. |
| Внутренние связи |  |  |  |
| 1 | Предварительные наработки |  | Заметки о том, какой функционал должен быть у приложения |
| 2 | Техническое задание |  | Постановка задачи, включающая в себя все требования к готовому продукту |
| 3 | Архитектура системы |  | Модель, которая служит как основа для написания кода |
| 4 | Протестированное ПО |  | Продукт, который может содержать проблемы |
| 5 | Готовый продукт |  | Продукт, который протестировали тестировщики и подготовили к использованию |

3. Проект в MS Project

Список работ, длительность и сроки их выполнения, работы, предшествующие данным, а также трудовые ресурсы отображает рисунок 3.

Диаграмму Ганта данного проекта иллюстрирует рисунок 4.

Рисунок 3 – Список работ

Рисунок 4 – диаграмма Ганта

4. Ответы на вопросы

- Как ввести в график проекта новую задачу?

1 способ: ввести название задачи

2 способ: на вкладке задача найти кнопку задачи

- способ: на диаграмме Ганта

- Как ввести длительности задач проекта?

Ввести в столбцы даты начала и окончания задач

- Как вставить новый столбец?

Нажать на вставить новый столбец

- Опишите способы изменения шкалы времени графика.

- Чем отличается временная шкала в функциональной группе Комбинированный режим от шкалы времени в группе Масштаб?

- Опишите способы выбора представлений графиков проекта.

- Что такое шаблоны проектов?

Настроенное начальное состояние проекта

- Какое расширение имеет файл проекта в системе Microsoft Project 2010?

.mpp