УСТАВ ПРОЕКТА

Автоматизированная система мониторинга и управления процессами фильтрации химических продуктов на промышленном предприятии

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Список изменений	3

1.2.	Лист согласований	3

2.	Описание проекта	3

2.1.	Назначение или обоснование проекта	3

2.2.	Измеримые цели проекта	3

2.3.	Требования высокого уровня	4

2.4.	Риски высокого уровня	4

2.5.	Рамки проекта	5

2.6.	Окружение проекта	5

2.7.	Допущения и ограничения	5

2.8.	Сводное расписание контроля событий	6

2.9.	Сводный бюджет	6

3.	Организационная структура проекта	7

3.1.	Состав проектной команды	7

3.1.1.	Проектная команда Заказчика	7

3.1.2.	Проектная команда со стороны Исполнителя	7

3.2.	Распределение ответственности и функций участников проекта	8

3.2.1.	Ответственность и функции участников со стороны Заказчика	8

3.2.2.	Ответственность и функции участников со стороны Исполнителя	9

3.3.	Порядок взаимодействия проектной группы	10

# Общие сведения

## Список изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10.02.26 | Создание проекта Устава | Злыгостев Д.Н. |

## Лист согласований

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

# Описание проекта

## Назначение или обоснование проекта

Проект предпринят с целью повышения эффективности и безопасности процессов фильтрации химических продуктов на промышленном предприятии путем внедрения автоматизированной системы мониторинга и управления. Ручное управление процессами фильтрации характеризуется высокими временными затратами, риском ошибок персонала и несвоевременным реагированием на отклонения параметров. Автоматизация позволит минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечить непрерывный контроль критических параметров и повысить экологическую безопасность производства.

## Измеримые цели проекта

- Разработка программного обеспечения автоматизированной системы мониторинга технологических параметров фильтрации;

- Разработка модуля автоматического управления оборудованием фильтрации химических продуктов;

- Создание подсистемы сбора, хранения и визуализации технологических данных;

- Реализация системы автоматического оповещения персонала при превышении допустимых параметров.

- Проведение функционального, нагрузочного и интеграционного тестирования системы.

- Внедрение системы в опытную и промышленную эксплуатацию.

## Требования высокого уровня

- соответствие системы требованиям экологического и промышленного законодательства;

- обеспечение мониторинга параметров фильтрации в режиме реального времени;

- автоматическое управление исполнительными механизмами оборудования фильтрации;

- высокая надежность и отказоустойчивость системы;

- возможность масштабирования и расширения функциональности;

- защита данных и разграничение прав доступа пользователей;

- использование современных, поддерживаемых и совместимых программных технологий;

## Риски высокого уровня

- недостаточность финансовых ресурсов для реализации проекта в полном объеме

- ошибки проектирования архитектуры системы

- нехватка квалифицированных специалистов в области автоматизации и ИТ

- изменения нормативных требований в области экологической безопасности

- сбои и отказ оборудования фильтрации и средств измерений

- увеличение сроков реализации проекта.

## Рамки проекта

Проектная работа должна быть выполнена в г. Перми.

Перечень задач, подлежащих реализации в рамках данного проекта:

- анализ технологического процесса фильтрации;

- разработка программного обеспечения;

- интеграция системы с существующим оборудованием;

- тестирование системы;

- подготовка эксплуатационной документации.

## Окружение проекта

- Факторы внешней среды

  - экологическое законодательство

  - контролирующие органы

  - поставщики оборудования

- Факторы внутренней среды

  - Политика предприятия

  - Уровень автоматизации производства

  - Проектная команда

## Допущения и ограничения

Допущения:

- Требования к системе могут уточняться в ходе проекта.

Ограничения:

- Время исполнения проекта: 1 год.

- проект реализуется в рамках утвержденного бюджета.

- система должна интегрироваться с существующей инфраструктурой предприятия.

## Сводное расписание контроля событий

| № | Контрольное событие | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ предметной области | 01.01.2026 |
| 2. | Проектирование системы | 18.01.2026 |
| 3. | Разработка программного обеспечения | 20.03.2026 |
| 4. | Тестирование системы | 20.05.2026 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию | 20.05.2026 |

## Сводный бюджет

Общая стоимость проекта составляет 960 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей, включая:

• оплата труда руководителя проекта – 200 000 рублей;

• оплата труда программиста - 150 000 рублей;

• оплата труда системного архитектора - 120 000 рублей;

• оплата труда инженера по автоматизации – 150 000 рублей;

• оплата труда менеджера – 120 000 рублей;

•  оплата труда аналитика – 100 000 рублей;

•  оплата труда тестировщика – 120 000 рублей;

# Организационная структура проекта

## Состав проектной команды

### Проектная команда Заказчика

| № п/п | ФИО | Роль | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Руководитель проекта |  |
| 2. |  | Спонсор проекта |  |
| 3. |  | Консультант по экологии |  |
| 4. |  | Ключевые пользователи |  |

### Проектная команда со стороны Исполнителя

| № п/п | ФИО | Роль | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Руководитель проекта |  |
| 2. |  | Системный архитектор |  |
| 3. |  | Программист |  |
| 4. |  | Инженер по автоматизации |  |
| 5. |  | Тестировщик |  |
| 6. |  | Менеджер |  |
| 7. |  | Аналитик |  |

## Распределение ответственности и функций участников проекта

### Ответственность и функции участников со стороны Заказчика

Спонсор проекта отвечает за бюджет и платежи по проекту. Спонсор проекта является лицом, который принимает окончательное решение по возникающим проблемам в ходе проекта.

Обязанности Спонсора проекта:

- Участие в согласовании всех изменений, касающихся проекта.

- Контроль изменений.

- Утверждение изменений и последствий изменений с точки зрения затрат/графика работ.

- Ознакомление и анализ отчетов по проекту.

Руководитель проекта ответственен за реализацию проекта.  Менеджер проекта организует работу персонала заказчика на проекте, ведет наблюдение за ходом выполнения, утверждает промежуточные отчеты и отчеты об окончании этапов.

Обязанности:

- Утверждение плана проекта, детальных план-графиков работ по направлениям.

- Выявление рисков и спорных вопросов, согласование решений по ним.

- Оперативный контроль за ходом проекта.

- Утверждение требований к изменениям.

- Ознакомление и анализ отчетов.

- Участие во всех этапах проекта и ответственность за их реализацию.

Ключевые пользователи:

- Информируют Менеджера проекта обо всех проблемах, спорных вопросах, рисках, возникающих в ходе выполнения проекта.

- Документируют проводимые работы в соответствии с действующими стандартами. Обеспечивают рабочее взаимодействие с представителями Исполнителя.

- Консультируют Менеджеров проекта по предметной области, оказывают методологическую помощь рабочей группе Исполнителя в виде консультаций и необходимых документов.

Консультант по экологии

• проверяет соответствие системы экологическим нормативам.

• консультирует проектную команду по требованиям законодательства;

• участвует в приемке результатов проекта.

### Ответственность и функции участников со стороны Исполнителя

Руководитель проекта отвечает за реализацию проекта со стороны Исполнителя (соблюдение сроков, качества и бюджета). Он несет ответственность за планирование проекта, обеспечение ресурсами, мониторинг и составление отчетности о состоянии проекта относительно принятого плана. Менеджер проекта разрешает возникающие противоречия и согласует область применения проекта.

В обязанности менеджера проекта со стороны Исполнителя входит:

- Разработка планов проекта.

- Постановка задач перед персоналом проекта.

- Управление рисками и спорными вопросами.

- Контроль бюджета и распределение ресурсов.

- Поддержка планов проекта.

- Контроль соответствия результатов проекта запланированным целям.

- Обеспечение гарантий качества работ по проекту.

- Выполнение координационных функций.

Программист:

- разрабатывает программные модули автоматизированной системы;

- реализует алгоритмы мониторинга и управления процессами фильтрации;

- устраняет выявленные дефекты и участвует в тестировании.

Системный архитектор:

- разрабатывает архитектуру автоматизированной системы;

- определяет состав подсистем и способы их взаимодействия;

- контролирует соответствие реализации утвержденным архитектурным решениям.

Инженер по автоматизации:

- обеспечивает интеграцию программного обеспечения с технологическим оборудованием; • участвует в пуско-наладочных работах;

- контролирует корректность работы системы в промышленной среде.

Тестировщик:

- проводит функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование;

- оформляет отчеты о результатах тестирования;

- проверяет соответствие системы требованиям проекта.

Состав рабочей группы устанавливается Уставом проекта и сохраняется неизменным до окончания работ над проектом, за исключением причин, не допускающих дальнейшего участия сотрудника группы в работе (болезнь, увольнение, отпуск).

## Порядок взаимодействия проектной группы

| № | Деятельность | Инициатор | Частота | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собрание группы разработчиков | Администратор | Еженедельно, Пн. 13.00-14.00 | Протокол собрания |
| 2. | Переписка | Проектная группа | В течение всего проекта | Электронная почта, Телемост, телефон |