УСТАВ ПРОЕКТА

Разработка компьютерного тренажера крановщика портального крана

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Список изменений	3

1.2.	Лист согласований	3

2.	Описание проекта	3

2.1.	Назначение или обоснование проекта	3

2.2.	Измеримые цели проекта	3

2.3.	Требования высокого уровня	4

2.4.	Риски высокого уровня	4

2.5.	Рамки проекта	4

2.6.	Окружение проекта	5

2.7.	Допущения и ограничения	5

2.8.	Сводное расписание контроля событий	6

2.9.	Сводный бюджет	6

3.	Организационная структура проекта	7

3.1.	Состав проектной команды	7

3.1.1.	Проектная команда Заказчика	7

3.1.2.	Проектная команда со стороны Исполнителя	7

3.2.	Распределение ответственности и функций участников проекта	8

3.2.1.	Ответственность и функции участников со стороны Заказчика	8

3.2.2.	Ответственность и функции участников со стороны Исполнителя	9

3.3.	Порядок взаимодействия проектной группы	10

# Общие сведения

## Список изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10.10.12 | Создание проекта Устава | Клементьева А.Н. |

## Лист согласований

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

# Описание проекта

## Назначение или обоснование проекта

Проект предпринят, с целью повышения эффективности процесса обучения крановщиков портального крана. Поскольку портальный кран представляет собой сложное дорогостоящее оборудование, использовать его для непосредственного обучения персонала весьма иррационально, ввиду того, что при этом кран выходит из производственного процесса на длительный период времени. Кроме затяжного характера процесса обучения следует учесть и возможные поломки вследствие действий неквалифицированного специалиста, что затронет производственный процесс. С помощью компьютерного тренажера удастся избежать этих проблем.

## Измеримые цели проекта

- Разработка аппаратной части компьютерного тренажера крановщика портального крана;

- Разработка программной части компьютерного тренажера крановщика портального крана;

- Разработка обучающего комплекса;

- Поиск рынка сбыта результата проекта.

## Требования высокого уровня

- Соответствие моделей реального и виртуального мира;

- Возможность отрабатывать моторные навыки по управлению портальным краном;

- Возможность изучать механизмы крана;

- Возможность оценить качество обучения;

- Возможность просматривать статистику результатов учебной деятельности;

- Использование свободнораспространяемого ПО.

## Риски высокого уровня

- Недостаток трудовых ресурсов

- Неконкурентоспособность результата проекта

- Недостаток финансовых ресурсов

- Ошибки в планировании и организации работ

- Смена или уход ключевых фигур, задействованных в проекте

## Рамки проекта

Проектная работа должна быть выполнена в г. Перми.

Перечень задач, подлежащих реализации в рамках данного проекта:

- Программно-аппаратный комплекс компьютерного тренажера крановщика портального крана:

  - Предоставление нескольких режимов работы на тренажере (аркада, обучение, экзамен);

  - Комплекс упражнений для обучения оператора портального крана;

  - Редактор упражнений;

  - Оценка качества обучения;

  - Оценка качества упражнения;

  - Управление виртуальной моделью крана с помощью нескольких устройств.

## Окружение проекта

- Факторы внешней среды

  - Конкуренты

  - Потенциальные заказчики

  - Нормативные документы

- Факторы внутренней среды

  - Политика руководства

  - Команда проекта

  - Отношение задействованных человеческих ресурсов к проекту

## Допущения и ограничения

Допущения:

- Сроки выполнения проекта могут быть пересмотрены в ходе реализации проекта.

Ограничения:

- Время исполнения проекта: 1 год.

- Работы по проекту осуществляются в тесном контакте и под руководством консультанта предметной области.

- При реализации проекта необходимо учитывать ограничения, накладываемые:

  - Государственными стандартами и законодательством

  - Существующими человеческими ресурсами (навыки, знания, др.)

## Сводное расписание контроля событий

| № | Контрольное событие | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исследование предметной области | 01.10.2012 |
| 2. | Выбор средств разработки и проектирование программной части компьютерного тренажера | 18.10.2012 |
| 3. | Построение виртуальных моделей реального мира | 20.12.2012 |
| 4. | Программирование физики объектов | 20.02.2013 |
| 5. | Проектирование аппаратной части компьютерного тренажера, закупка комплектующих, разработка аппаратного обеспечения | 20.02.2013 |
| 6. | Программирование процесса обучения и необходимых драйверов | 20.04.2013 |
| 7. | Тестирование компьютерного тренажера | 30.05.2013 |

## Сводный бюджет

Совокупная стоимость проекта составит 100 000.

# Организационная структура проекта

## Состав проектной команды

### Проектная команда Заказчика

| № п/п | ФИО | Роль | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Менеджер проекта |  |
| 2. |  | Спонсор проекта |  |
| 3. |  | Консультант |  |
| 4. |  | Ключевые пользователи |  |
| 5. |  | Тестовая группа |  |

### Проектная команда со стороны Исполнителя

| № п/п | ФИО | Роль | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Менеджер проекта |  |
| 2. |  | Главный разработчик |  |
| 3. |  | Программист |  |
| 4. |  | Программист |  |
| 5. |  | Программист |  |
| 6. |  | Проектировщик |  |
| 7. |  | Тестировщик |  |
| 8. |  | Архитектор |  |
| 9. |  | Дизайнер |  |
| 10. |  | Методист |  |
| 11. |  | Администратор |  |

## Распределение ответственности и функций участников проекта

### Ответственность и функции участников со стороны Заказчика

Спонсор проекта  отвечает за бюджет и платежи по проекту. Спонсор проекта является лицом, который принимает окончательное решение по возникающим проблемам в ходе проекта.

Обязанности Спонсора проекта:

- Участие в согласовании всех изменений, касающихся проекта.

- Контроль изменений.

- Утверждение изменений и последствий изменений с точки зрения затрат/графика работ.

- Ознакомление и анализ отчетов по проекту.

Менеджер проекта ответственен за реализацию проекта.  Менеджер проекта организует работу персонала заказчика на проекте, ведет наблюдение за ходом выполнения, утверждает промежуточные отчеты и отчеты об окончании этапов.

Обязанности:

- Утверждение плана проекта, детальных план-графиков работ по направлениям.

- Выявление рисков и спорных вопросов, согласование решений по ним.

- Оперативный контроль за ходом проекта.

- Утверждение требований к изменениям.

- Ознакомление и анализ отчетов.

- Участие во всех этапах проекта и ответственность за их реализацию.

Ключевые пользователи:

- Информируют Менеджера проекта обо всех проблемах, спорных вопросах, рисках, возникающих в ходе выполнения проекта.

- Документируют проводимые работы в соответствии с действующими стандартами. Обеспечивают рабочее взаимодействие с представителями Исполнителя.

- Консультируют Менеджеров проекта по предметной области, оказывают методологическую помощь рабочей группе Исполнителя в виде консультаций и необходимых документов.

Тестовая группа

Основная задача – выполнить с должным качеством задачи, поставленные Менеджером проекта и Ключевым пользователем – руководителем своего подразделения. Сотрудник тестовой группы обязан надлежащим образом, в регламентные сроки, заполнять отчетные документы по проекту, информировать Ключевого пользователя обо всех проблемах, спорных вопросах, рисках, возникающих в ходе выполнения проекта.

На всем протяжении проекта консультант подчиняется главному разработчику и проектировщику Исполнителя.

### Ответственность и функции участников со стороны Исполнителя

Менеджер проекта отвечает за реализацию проекта со стороны Исполнителя (соблюдение сроков, качества и бюджета). Он несет ответственность за планирование проекта, обеспечение ресурсами, мониторинг и составление отчетности о состоянии проекта относительно принятого плана. Менеджер проекта разрешает возникающие противоречия и согласует область применения проекта.

В обязанности менеджера проекта со стороны Исполнителя входит:

- Разработка планов проекта.

- Постановка задач перед персоналом проекта.

- Управление рисками и спорными вопросами.

- Контроль бюджета и распределение ресурсов.

- Поддержка планов проекта.

- Контроль соответствия результатов проекта запланированным целям.

- Обеспечение гарантий качества работ по проекту.

- Выполнение координационных функций.

Рабочая группа создается для реализации проекта на предприятии Заказчика и подчиняется Менеджеру проекта со стороны Исполнителя. Функциональные обязанности рабочей группы устанавливаются Менеджером проекта.

Состав рабочей группы устанавливается Уставом проекта и сохраняется неизменным до окончания работ над проектом, за исключением причин, не допускающих дальнейшего участия сотрудника группы в работе (болезнь, увольнение, отпуск).

## Порядок взаимодействия проектной группы

| № | Деятельность | Инициатор | Частота | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собрание группы разработчиков | Администратор | Еженедельно, Пн. 13.00-14.00 | Протокол собрания |
| 2. | Переписка | Проектная группа | В течение всего проекта | Электронная почта, Skype, телефон |