УСТАВ ПРОЕКТА

Разработка автоматизированной системы библиотечного учета НИР
Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Список изменений	3

1.2.	Лист согласований	3

2.	Описание проекта	3

2.1.	Назначение или обоснование проекта	3

2.2.	Измеримые цели проекта	3

2.3.	Требования высокого уровня	5

2.4.	Риски высокого уровня	7

2.5.	Рамки проекта	8

2.6.	Окружение проекта	10

2.7.	Допущения и ограничения	10

2.8.	Сводное расписание контроля событий	11

2.9.	Сводный бюджет	11

3.	Организационная структура проекта	13

3.1.	Состав проектной команды	13

# Общие сведения

## Список изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06.02.25 | Создание проекта Устава | Игошев М.И. |

## Лист согласований

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

# Описание проекта

## Назначение или обоснование проекта

Проект предпринят с целью повышения эффективности процессов учета и управления научно-исследовательскими работами (НИР) в библиотеке. Традиционные методы учета и поиска документов занимают значительное время и требуют значительных человеческих ресурсов. Введение автоматизированной системы позволит устранить эти недостатки, обеспечивая оперативный доступ к информации и минимизируя вероятность ошибок в учете. Также система должна обеспечивает генерацию отчетов, сортировку, продвинутую систему поиска статей по темам, ключевым словам и содержанию статей. Система поиска выполняет классификацию статей из доступных источников, что делает работу со статьями по конкретной теме проще.

## Измеримые цели проекта

- Разработка программной части автоматизированной системы учета НИР;

- Интеграция системы с существующими библиотечными системами;

- Создание обучающего модуля для пользователей системы;

- Обеспечение надежного хранения данных и защиты информации.

## Требования высокого уровня

- Удобный веб-интерфейс для доступа к системе;

- Поддержка поиска и фильтрации документов по различным параметрам;

- Возможность генерации отчетов и статистики;

- Интеграция с национальными и международными базами данных;

- Использование свободнораспространяемого ПО.

## Риски высокого уровня

- Недостаток финансовых ресурсов;

- Технические сложности при интеграции с существующими системами;

- Сопротивление пользователей переходу на новую систему;

- Ошибки в планировании и организации работ.

- Неконкурентоспособность результата проекта

## Рамки проекта

Перечень задач, подлежащих реализации в рамках данного проекта:

- Разработка программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы библиотечного учета.

- Реализация различных режимов работы системы (учет, поиск, выдача, анализ).

- Внедрение инструментов для формирования и редактирования библиотечных записей.

- Оценка качества работы системы.

- Управление доступом пользователей с разными уровнями прав.

## Окружение проекта

- Факторы внешней среды:

  - Законодательные и нормативные требования.

  - Национальные и международные базы библиотечного учета.

  - Пользователи и потребители системы.

- Факторы внутренней среды:

- Политика организации в сфере цифровизации.

- Команда разработчиков.

- Готовность персонала к использованию новой системы.

## Допущения и ограничения

- Допущения:

  - Пользователи готовы пройти обучение для работы с системой.

  - Интеграция возможна без значительных изменений в существующих процессах.

- Ограничения:

- Временные рамки проекта – 12 месяцев.

- Фиксированный бюджет проекта.

- Работа в соответствии с нормативными требованиями.

## Сводное расписание контроля событий

| № | Контрольное событие | Дата | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исследование предметной области | 01.03.2025 | 210 000 |
| 2. | Сбор и анализ требований | 10.03.2025 | 20 000. |
| 3. | Разработка технического задания | 25.03.2025 | 150 000 |
| 4. | Проектирование архитектуры системы | 28.05.2025 | 250 000 |
| 5. | Разработка программного обеспечения | 05.06.2025 | 750 000 |
| 6. | Интеграция с библиотечными системами | 15.08.2025 | 200 000 |
| 7. | Обучение персонала и разработка технической документации | 15.09.2025 | 100 000 |
| 8. | Внедрение системы | 30.09.2025 | 140 000 |

## Сводный бюджет

Совокупная стоимость проекта составит 1 790 000 руб., что соответствует запланированным затратам согласно сводному расписанию.

# Организационная структура проекта

## Состав проектной команды

### Проектная команда Заказчика

| № п/п | ФИО | Роль | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Менеджер проекта |  |
| 2. |  | Спонсор проекта |  |
| 3. |  | Консультант |  |
| 4. |  | Ключевые пользователи |  |
| 5. |  | Тестовая группа |  |

### Проектная команда со стороны Исполнителя

| № п/п | ФИО | Роль | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Менеджер проекта |  |
| 2. |  | Ведущий разработчик |  |
| 3. |  | Разработчик БД |  |
| 4. |  | Разработчик |  |
| 5. |  | Разработчик |  |
| 6. |  | Тестировщик |  |

## Распределение ответственности и функций участников проекта

### Ответственность и функции участников со стороны Заказчика

Спонсор проекта несет ответственность за финансовое обеспечение проекта, включая контроль бюджета и осуществление платежей. В случае возникновения проблемных ситуаций он принимает окончательные решения.

Основные обязанности Спонсора проекта:

- Участие в согласовании и контроле всех изменений, связанных с проектом.

- Оценка влияния изменений на бюджет и сроки реализации.

- Рассмотрение, утверждение и контроль последствий изменений.

- Ознакомление с отчетностью и анализ результатов проекта.

Менеджер проекта отвечает за управление процессом реализации проекта, организацию работы персонала заказчика, мониторинг хода выполнения задач, а также утверждение отчетности по промежуточным и завершающим этапам.

Основные обязанности менеджера проекта:

- Утверждение общего плана проекта и детальных графиков выполнения работ.

- Определение и управление рисками, разрешение спорных вопросов.

- Оперативный контроль хода выполнения проекта.

- Рассмотрение и утверждение требований к изменениям.

- Ознакомление с отчетностью и анализ ключевых показателей.

- Участие во всех этапах реализации проекта и обеспечение их успешного завершения.

Ключевые пользователи выполняют следующие функции:

- Информируют Менеджера проекта о возникающих сложностях, рисках и спорных моментах.

- Ведут документацию по выполненным работам в соответствии со стандартами.

- Осуществляют взаимодействие с представителями Исполнителя.

- Консультируют Менеджера проекта по вопросам предметной области, предоставляют методологическую поддержку рабочей группе Исполнителя.

Тестовая группа выполняет задачи, поставленные Менеджером проекта и Ключевыми пользователями – руководителями подразделений.

Обязанности сотрудников тестовой группы:

- Качественное выполнение поставленных задач в установленные сроки.

- Ведение отчетной документации в соответствии с регламентами.

- Оповещение Ключевого пользователя о возникших проблемах, рисках и спорных вопросах.

На протяжении всего проекта консультант находится в подчинении главного разработчика и проектировщика Исполнителя.

3.2.2. Ответственность и функции участников со стороны Исполнителя

Менеджер проекта отвечает за успешную реализацию проекта, обеспечивая соблюдение сроков, контроль качества и оптимальное распределение бюджета. В его обязанности входит планирование, мониторинг выполнения работ, управление ресурсами и подготовка отчетности. Он также решает возникающие противоречия и согласует рамки реализации проекта.

Основные обязанности Менеджера проекта:

- Разработка планов и постановка задач для команды проекта.

- Управление рисками и разрешение спорных ситуаций.

- Контроль исполнения бюджета и эффективное распределение ресурсов.

- Поддержка и актуализация планов проекта.

- Обеспечение соответствия итоговых результатов заявленным целям.

- Гарантирование качества выполняемых работ.

- Выполнение координационных функций.

Рабочая группа формируется для выполнения проектных задач на стороне Заказчика и подчиняется Менеджеру проекта со стороны Исполнителя.

Особенности рабочей группы:

- Функциональные обязанности определяются Менеджером проекта.

- Состав рабочей группы фиксируется в Уставе проекта и остается неизменным до его завершения, за исключением случаев, когда сотрудник не может продолжать участие (болезнь, увольнение, отпуск).

Ведущий разработчик выполняет проектирование архитектуры программного обеспечения системы. В обязанности входят: управление ресурсами команды разработчиков, принятие ключевых решений о структуре подсистем и их взаимодействия.

Обязанности Ведущего разработчика:

- Разработка архитектуры проекта и ключевых технических решений.

- Руководство командой разработчиков, помощь в решении задач.

- Контроль качества кода и соблюдения стандартов разработки.

- Проверка кода.

- Взаимодействие с менеджерами, заказчиками и другими командами.

Разработчик БД(Баз данных) выполняет проектирование самой БД и также взаимодействие с ней. Должен выполнять работу по оптимизации базы данных, обеспечение безопасности данных, хранимых в базе данных, а также обеспечивать доступ к базе данных посредством развертывания вспомогательного ПО.

Обязанности Разработчика БД:

- Проектирование, разработка и оптимизация баз данных.

- Администрирование БД на время выполнения проекта

- Оптимизация производительности БД, индексирование, нормализация.

- Обеспечение безопасности и резервного копирования данных в БД.

- Обеспечение работы сети и взаимодействия с БД

Тестировщик выполняет роль отладчика системы. Должен обеспечивать стабильную работу АС в рамках ПО, передавать соответствующую информацию о неполадках разработчикам.

Обязанности Тестировщика:

- Разработка тест-кейсов и тест-планов.

- Проведение ручного и автоматизированного тестирования.

- Выявление и документирование ошибок в коде, взаимодействие с разработчиками.

- Проверка соответствия требований заказчика и реальной работы ПО.

- Автоматизация тестирования.

## Порядок взаимодействия проектной группы

| № | Деятельность | Инициатор | Частота | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собрание группы разработчиков | Главный разработчик | Еженедельно, Пн. 13.00-14.00 | Протокол собрания |
| 2. | Переписка | Проектная группа | В течение всего проекта | Электронная почта, мессенджеры, телефон |