Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Дисциплина: «Управление проектами АСУ»

Профиль: «Автоматизированные системы интеллектуальной обработки информации и управления»

Семестр 6

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

Тема: «Управление планированием программным проектом с помощью системы Microsoft Project 2010»

Выполнил: студент группы АСУ1-21-1б

Белкин Ю.М.    ___________

Проверил: доцент кафедры ИТАС

Прозорова Л. Ю.	 ___________

Дата ______

Пермь, 2024

Содержание

1. Цель и задачи	3

2. Задание 1	4

3. Задание 2	9

4. Контрольные вопросы	10

1. Цель и задачи

Цель работы: изучение методов планирования рисков и использование для этого средств системы Microsoft Project 2010.

Задание: для собственного проекта просчитать риски по пяти уровням. Затем определить меры реагирования и внести изменения в базовый план проекта.

2. Задание 1

2.1 Во вкладке «Вид» в области «Данные» выбираем «Затраты» (рисунок 1).

Рисунок 1 – таблица «Затраты»

2.2 Для внесения изменения в стоимость, была выделена ячейка «Фиксированные затраты» и изменено его значение. Убедимся, что в ячейке Начисления фикс. затрат для выделенной задачи стоит значение Пропорциональное.

Рисунок 2 – изменение затрат

До изменений:

Рисунок 3 – до примененных изменений

После изменений

Рисунок 4 – после примененных изменений

2.3 Было задано значение базового плана в пункте меню «Проект» - «Планирование» - «Задать базовый план». В пункте «Для» флаг установлен на «выбранных задач», а в «Сведение базовых планов» - «во все суммарные задачи» (рисунок 5, 6).

Рисунок 5 – задание базового плана

Рисунок 6 – базовый план

2.4 План управления рисками предприятия представлен в таблице 1, а меры реагирования в таблице 2

Таблица 1 – Группы рисков

Таблица 2 – меры реагирования

2.5 Для снижения риска «Уход сотрудника» добавим новую задачу «Заключение договоров с сотрудниками» (рисунок 7).

Рисунок 7 – добавление новой задачи

3. Контрольные вопросы

1.Почему риск проекта характеризуется вероятностью?

Риск представляет собой потенциальную проблему проекта в будущем, которая возникает в связи с условиями или обстоятельствами, находящимися вне контроля команды проекта

2. Для чего находят денежное выражение риска проекта?

Для понимания того, как это будет связано с бюджетом проекта.

3. Какие признаки используются при качественной оценке рисков проекта?

Качественная оценка использует несколько уровней, например:

высокий, средний, низкий.

4. Что такое базовый план проекта?

Учет бюджета и сроков проекта.

5. Как наличие рисков влияет на базовый план проекта?

Предлагаемые изменения в проекте приводят к корректировке бюджета и должны быть учтены в базовом плане проекта.

7. Как влияют на выполнение проекта риски изменения цены материалов и комплектующих?

Включение денежного резерва.

8. Как влияют на выполнение проекта риски невыполнения заданий в

срок исполнителями?

Введение мер при несоблюдении плана проекта, предусмотреть контроль сроков исполнения проекта.

9. Как влияют на выполнение проекта риски изменения требований заказчика?

Заключение в ТЗ или контракте о невозможности выполнения дополнительных требований клиента без утвержденного пересмотра сроков и суммарной стоимости проекта.

10.Как влияют на выполнение проекта риски финансовой нестабильности заказчика?

Предварительное утверждение перечня работ и ресурсов.